**Termo de Abertura do Projeto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do Projeto:  Cliente:  Patrocinador do Projeto:  Gerente do Projeto:  Previsão de Início e Término: | Company Management | |
| Thiago G. Traue | |
| Thiago G. Traue | |
| Gabriel Chagas de Almeida | |
| **11/08/2022** | **22/11/2022** |

**Equipe do projeto:**

|  |
| --- |
| Gabriel Chagas de Almeida - Gerente de Projeto  João Carlos Duarte Ferreira - Supervisor  Gustavo Alves Neves - Desenvolvedor  Marcelo Eduardo Lima Junior - Desenvolvedor  Pedro Henrique Santana da Silva - Desenvolvedor |

**Partes interessadas:**

|  |
| --- |
| Serve para ser utilizado em comercio, aonde é impactado o comerciante e a area de controle da empresa. |

**Descrição do projeto:**

|  |
| --- |
| Um projeto que irá auxiliar na gestão e no controle dos produtos da empresa, tendo as funcionalidades de extração de relatórios tanto de estoque, custo, desempenho dos funcionários etc. |

**Justificativa do projeto:**

|  |
| --- |
| Irá aumentar a eficiência na gestão do comercio auxiliando os profissionais designados aos cargos de gestão. |

**Riscos e oportunidades:**

|  |
| --- |
| Riscos: Porblema na extração de relatórios.  Problema na consulta de informações.  Corromper o bando de dados.  Oportunidades: Agilidade no gerenciamento da empresa.  Facilidade nas vendas.  Facilite no controle de estoque. |

**Previsão de eventuais custos:**

|  |
| --- |
| Entre 1.300,00 e 2.200,00 |

**Matriz de Responsabilidades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | | **Responsável** | | | | | | |
| Gabriel | João | Gustavo | Marcelo | Pedro |  |  |
| 1 | Desenvolvimento do Banco de Dados |  |  | R | R | R |  |  |
| 2 | Design | R | R |  |  |  |  |  |
| 3 | Debugging | R | R |  |  |  |  |  |
| 4 | Desenvolvimento da API |  |  | R | R | R |  |  |
| 5 | Cerimonias | R | R |  |  |  |  |  |
| 6 | Prototipação |  |  | R | R | R |  |  |
| 7 | Entrega do Projeto | A | C |  |  |  |  |  |
| 8 | Aquisição da Hospedagem | A | C |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

R: Responsável

A: Aprova

C: Colabora/ Apóia

I: Informado

**Cronograma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | | **Semana** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Manual do projeto | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prototipação | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Desenvolvimento do software |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tempo de testes e debugging | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Início do Projeto:** 11/08/2022

**Fim Previsto do Projeto**: 22/11/2022